Plan de Gestión de Proyecto
Anexo de Administración del Tratamiento de Riesgos

Proyecto: Gauchadas
Revisión 1.0

[Mes de aÒo]

Instrucciones para el uso de este formato
Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:
Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

.
Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Cambio	Verificado dep. calidad.
[Fecha]	[Rev]	[Descripcion]	[Descripcion]	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora

Fdo. Sr./ Sra [Nombre]	Fdo. Sr./Sra [Nombre]

Contenido

# Tabla de Administración de Tratamiento de Riesgos

Id Riesgo	Nombre	Probabilidad	Impacto	Responsable	Estado
1	Cambio en los requerimientos	Alto	2	Clientes	No ocurrio
2	Error en los requerimientos	Alto	2	ICI	No ocurrio
3	El producto no esta para la fecha acordada	Alto	2	ICI	No ocurrio
4	No se realiza una reunión acordada	Alto	4		No ocurrio
5	El producto no atrae usuarios	Moderada	2	ICI	No ocurrio
6	No alcanza el presupuesto	Moderada	2	ICI	No ocurrio
7	Se cae el sistema	Moderada	3		No ocurrio
8	La capacidad de procesamiento de la base de datos es superada	Moderada	3		No ocurrio
9	Los usuarios no entienden el software	Moderada	3	ICI	No ocurrio
10	El cliente decide no seguir con el desarrollo	Bajo	1	Clientes	No ocurrio
11	Hackean la base de datos	Bajo	2	ICI	No ocurrio
12	No alcanza el personal	Bajo	2	ICI	No ocurrio
13	Falla una computadora	Bajo	3	ICI	No ocurrio
14	Un miembro del equipo queda incapacitado	Bajo	3	ICI	No ocurrio

# Plan de administración de riesgos

Id Riesgo: 1	Nombre: Cambio en los requerimientos		Fecha: 2/05/2017
	Descripción: El cliente realiza cambios en los requerimientos que se obtuvieron inicialmente
Probabilidad: Alta
Impacto: Grave
Responsable: ICI		Clase: Proyecto y producto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Asegurarse de que el cliente sabe lo que quiere y maximizar la información oculta en ellos
Plan de Contingencia: Modificar el software para que cumpla los requerimientos

Id Riesgo: 2	Nombre : Error en los requerimientos		Fecha : 2/05/2017
	Descripción :
Probabilidad: Alta
Impacto: Grave
Responsable: ICI		Clase: Proyecto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):
Plan de Contingencia :

Id Riesgo: 3	Nombre : El producto no esta para la fecha acordada		Fecha : 2/05/2017
	Descripción : Retraso en la entrega del producto
Probabilidad: Alta
Impacto: Grave
Responsable: ICI		Clase: Negocio
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):
Plan de Contingencia :

Id Riesgo: 4	Nombre : No se realiza una reunión acordada		Fecha : 2/05/2017
	Descripción : Cancelación de una reunión acordada por una de las partes
Probabilidad: Alta
Impacto: Insignificante
Responsable: ICI		Clase: Proyecto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):
Plan de Contingencia :

Id Riesgo: 5	Nombre: El producto no atrae usuarios		Fecha:2/05/2017
	Descripción: No hay nuevos usuarios
Probabilidad: Moderada
Impacto: Grave
Responsable: ICI		Clase: Producto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Hacer el producto interesante y llamativo
Plan de Contingencia: Hacer propaganda del producto

Id Riesgo: 6	Nombre: No alcanza el presupuesto		Fecha:2/05/2017
	Descripción: No alcanza el presupuesto
Probabilidad: Moderada
Impacto: Grave
Responsable: ICI		Clase: Proyecto y Organizacion
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Hacer una buena estimación de todos los gastos que se van a hacer a lo largo del proyecto
Plan de Contingencia: Hablar con el cliente para acordar como se va a continuar el proyecto

Id Riesgo: 7	Nombre: Se cae el sistema		Fecha: 2/05/2017
	Descripción: El sistema colapsa debido a la gran cantidad de información que tiene que procesar o debido a problemas externos el sistema no puede funcionar (corte de electricidad)
Probabilidad: Moderada
Impacto: Tolerable
Responsable: ICI		Clase: Producto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Hacer una buena estimación de la cantidad de usuarios conectados simultáneamente
Plan de Contingencia: Reiniciar el sistema

Id Riesgo: 8	Nombre: La capacidad de procesamiento de la base de datos es superada		Fecha: 2/05/2017
	Descripción: Debido a la gran cantidad de solicitudes de los usuarios, el sistema se satura y los clientes tienen que esperar
Probabilidad: Moderada
Impacto: Tolerable
Responsable: ICI		Clase: Producto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Tener una base de datos acorde a la estimacion de usuarios que se piensa que va a haber
Plan de Contingencia: Poner una mejor base de datos

Id Riesgo: 9	Nombre: Los usuarios no entienden el software		Fecha: 2/05/2017
	Descripción: Los usuarios no entienden como usar el software
Probabilidad: Moderada
Impacto: Tolerable
Responsable: ICI		Clase: Producto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Desarrollar las interfaces del sitio de modo que sean lo mas sencillas y fáciles de utilizar
Plan de Contingencia: Actualizar el software con una interfaz mas simple